Phần 1 - Đề xuất: 2 Chiến lược phân rã Epic

Chiến lược 1: Phân rã theo Luồng người dùng (User Workflow) / Theo thời điểm hủy

Chiến lược này chia nhỏ Epic dựa trên các kịch bản hành vi của người dùng và vòng đời của cuốc xe.

Các Feature tạo ra:

Feature 1.1: Hủy chuyến trước khi tài xế nhận chuyến (Xử lý luồng hủy miễn phí).

Feature 1.2: Hủy chuyến sau khi tài xế nhận chuyến (Xử lý luồng hủy có tính phí 10.000đ).

Feature 1.3: Cập nhật thông tin chuyến ghép (Tính lại giá và thông báo ngay cho các khách đi cùng).

Chiến lược 2: Phân rã theo Thành phần hệ thống / Chức năng nghiệp vụ (System Components)

Chiến lược này tập trung vào việc xây dựng các module xử lý logic backend riêng biệt trước khi ghép nối giao diện.

Các Feature tạo ra:

Feature 2.1: Cổng tiếp nhận Yêu cầu Hủy chuyến (Xử lý UI, API request, và đối soát thời gian server-side).

Feature 2.2: Hệ thống Thanh toán & Phí phạt (Kiểm tra điều kiện, trừ tiền phí hủy 10.000đ).

Feature 2.3: Hệ thống Định giá Động chuyến ghép (Thuật toán tính lại giá cho hành khách còn lại khi có thay đổi).

Phần 2 - So sánh 2 chiến lược theo tiêu chí I-S-V

| Tiêu chí | Chiến lược 1 (Theo Luồng người dùng) | Chiến lược 2 (Theo Thành phần hệ thống) |
| --- | --- | --- |
| Independent (Độc lập) | (–) Tính độc lập trung bình: Feature 1.3 (Tính lại giá) có độ phụ thuộc cao, bắt buộc phải chờ Feature 1.1 hoặc 1.2 (Hành động hủy) xảy ra mới có thể hoạt động. | (+) Tính độc lập cao: Các module thanh toán (2.2), định giá (2.3) có thể được team backend phát triển và test độc lập bằng API mock trước khi có UI hủy. |
| Small (Nhỏ gọn) | (+) Rất nhỏ gọn và dễ ước lượng: Mỗi Feature đại diện cho một luồng nhỏ, rõ ràng từ đầu đến cuối (front-end tới back-end) của 1 use-case. | (–) Có thể phình to: Feature định giá lại hoặc thanh toán cần bao quát nhiều rule chung, dẫn đến khối lượng công việc cho 1 Feature lớn hơn và khó chia nhỏ vào 1 Sprint. |
| Valuable (Giá trị) | (+) Mang lại giá trị sử dụng ngay: Team có thể release trước tính năng "Hủy miễn phí", sau đó mới ra mắt luồng "Hủy có phí" giúp user có thứ để dùng sớm. | (–) Chậm mang lại giá trị cho End-user: Phải hoàn thành xong cả 3 Feature ghép lại mới tạo thành một luồng Hủy chuyến hoàn chỉnh để khách hàng có thể dùng. |

Phần 3 - Lựa chọn & Đặc tả

1. Lựa chọn chiến lược

Chiến lược được chọn: Chiến lược 1 (Phân rã theo Luồng người dùng).

Lý do: Phát triển ứng dụng đặt xe cần ưu tiên thời gian đưa tính năng ra thị trường (Time-to-market). Phân rã theo luồng giúp đội Scrum có thể chuyển giao giá trị theo chiều dọc (Vertical Slice), người dùng có thể sử dụng được ngay tính năng hủy cơ bản nhất ở ngay cuối Sprint đầu tiên.

2. Đặc tả User Story (Theo Chiến lược 1 - Feature 1.2)

User Story:

Là một khách hàng đang trong chuyến đi ghép,
Tôi muốn có thể hủy cuốc xe sau khi tài xế đã nhận chuyến,
Để tôi có thể ngừng dịch vụ khi thay đổi lịch trình cá nhân dù chấp nhận chịu phí phạt 10.000đ.

3. Acceptance Criteria (Bẫy dữ liệu - Edge Case)

Tình huống: Khách bấm hủy đúng lúc tài xế vừa bấm nhận chuyến.

GIVEN Khách hàng (KH) đang xem màn hình chờ tài xế và Tài xế (TX) đang xem màn hình nhận cuốc.
WHEN KH bấm "Hủy chuyến" (tạo request thời gian T1) VÀ TX bấm "Nhận chuyến" (tạo request thời gian T2) gần như cùng lúc.
THEN Hệ thống đối soát thời gian ghi nhận (timestamp) thực tế trên máy chủ:
- Nếu T1 (Hủy) < T2 (Nhận): Xác nhận hủy miễn phí cho KH, thông báo cho TX cuốc đã bị hủy trước khi nhận.
- Nếu T1 (Hủy) >= T2 (Nhận): Xác nhận hủy thành công, trừ phí 10.000đ của KH và gửi thông báo cuốc bị hủy cho TX.
- Khách hàng còn lại trên chuyến ghép ngay lập tức nhận được Push Notification về giá mới được tính toán lại.