Phần 1 - Thiết kế cấu trúc Epic → Feature → User Story

Dưới đây là cấu trúc phân rã Backlog cho nhu cầu theo dõi chuyến ghép:

Epic: Theo dõi lộ trình và Hỗ trợ chuyến xe ghép

Feature 1: Theo dõi lộ trình và trạng thái chuyến ghép

US 1.1: Là một khách hàng đi xe ghép, Tôi muốn xem vị trí hiện tại của xe và thứ tự các điểm đón/trả trên bản đồ, Để tôi biết rõ xe đang đón ai và khi nào đến lượt mình.

US 1.2: Là một khách hàng đi xe ghép, Tôi muốn nhận được thông báo về thời gian dự kiến đến (ETA) được cập nhật theo thời gian thực, Để tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng khi xe gần tới.

Feature 2: Hỗ trợ và xử lý sự cố trong chuyến ghép

US 2.1: Là một khách hàng đi xe ghép, Tôi muốn có nút "Hỗ trợ/Báo cáo sự cố" ngay trên màn hình theo dõi hành trình, Để tôi biết phải làm gì và liên hệ ai khi xe đến trễ quá lâu hoặc đi sai lộ trình.

US 2.2: Là một khách hàng đi xe ghép, Tôi muốn có thể nhắn tin/gọi điện ẩn danh cho tài xế từ ứng dụng, Để tôi có thể hỏi thăm tình hình di chuyển mà không lộ thông tin cá nhân.

Phần 2 - Sắp xếp Product Backlog theo D.E.E.P

Thứ tự ưu tiên trong Product Backlog (Từ cao xuống thấp):

1. US 1.1 (Xem vị trí và thứ tự đón trả)

2. US 1.2 (Thông báo ETA cập nhật realtime)

3. US 2.1 (Nút hỗ trợ/Báo cáo sự cố)

4. US 2.2 (Nhắn tin/Gọi điện ẩn danh cho tài xế)

User Story cần chi tiết nhất: US 1.1 và US 1.2

Lý do (Theo D.E.E.P - Detailed appropriately): Theo nguyên tắc "Detailed appropriately" (Chi tiết phù hợp) của D.E.E.P, các Product Backlog Item nằm ở trên cùng (có độ ưu tiên cao nhất, giải quyết pain-point "không biết xe đang đón ai, bao giờ đến lượt" cấp bách nhất) sẽ được chuẩn bị đưa vào Sprint tới. Do đó, chúng cần được làm rõ chi tiết nhất, bao gồm Acceptance Criteria chặt chẽ, mockup UI/UX, logic lấy tọa độ, để Development Team có thể hiểu và làm được ngay. Các US ở dưới (2.1, 2.2) có thể giữ ở mức khái quát hơn và sẽ được làm mịn sau.

Phần 3 - Xử lý tình huống rủi ro

Tình huống 1: Đường thực tế trên Burndown Chart đi ngang 3 ngày liền

- Dấu hiệu nhận biết:

Đường "Actual effort" (Thực tế) nằm ngang song song với trục hoành trong 3 ngày liên tiếp, không có xu hướng hội tụ về 0 (đường Ideal). Điều này cho thấy không có Story Point hoặc Task nào được chuyển sang trạng thái "Done".

- Ai xử lý:

Scrum Master (với vai trò tháo gỡ trở ngại - Impediment Remover) cùng Development Team.

- Xử lý thế nào:

SM cần nhận diện đây là một "Blocker". SM sẽ tổ chức làm việc với PO để hối thúc đối tác cung cấp API, đồng thời thảo luận với Dev Team để tìm giải pháp tạm thời (ví dụ: dùng mock data để tiếp tục code và test logic/UI). Nếu việc chậm trễ ảnh hưởng đến Sprint Goal, SM hỗ trợ PO và Dev Team thương lượng lại phạm vi (Scope) của Sprint.

Tình huống 2: PO muốn đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog để "làm một lần cho xong"

- Ai xử lý:

Scrum Master (với vai trò Coach) và Development Team.

- Xử lý thế nào:

Dev Team là người có quyền quyết định cuối cùng về việc chọn bao nhiêu việc vào Sprint Backlog dựa trên năng lực (Capacity/Velocity). SM sẽ giải thích cho PO (Đức) hiểu vi phạm nguyên tắc Agile: Một Epic thường quá lớn (không thoả mãn "Small" của INVEST) và mang rủi ro cao nếu nhồi nhét. Cần tách Epic thành các User Story nhỏ hơn, chọn những US ưu tiên cao nhất vừa vặn với sức của team để đảm bảo cuối Sprint release được phần mềm chạy được (Increment).